# Администрация

БОЛЬШЕАЛАБУХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ГРИБАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.03.2016 г. № 25 с. Большие Алабухи О проведении месячника по благоустройству и санитарной очистке территории Большеалабухского сельского поселения

В  целях повышения уровня благоустройства и санитарного состояния территории Большеалабухского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Объявить месячник по санитарной очистке и благоустройству территории Большеалабухского сельского поселения с 21.03.2016 года по 01.05.2016 года.

2.Утвердить прилагаемый состав  комиссии по благоустройству и санитарной очистке территории   сельского поселения. ( приложение 1)

3. Утвердить план мероприятий  месячника по благоустройству и санитарной очистке территории Большеалабухского сельского поселения, согласно приложения 2.

4. Рекомендовать  руководителям учреждений, организаций  всех форм собственности, находящихся на территории  поселения  принять участие в работе по благоустройству и санитарной очистке прилегающих к   организациям, учреждениям территорий, а также территорий улиц, тротуаров и других объектов.

5. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения                                                          В.Н.Муратова

Приложение 1

к   постановлению

администрации Большеалабухского

сельского  поселения

от 21.03.2016 г. № 25

СОСТАВ

санитарной комиссии  администрации   Большеалабухского  сельского  поселения  Грибановского  муниципального района  Воронежской  области

| № п/п | Фамилия Имя Отчество | Место работы должность | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Бондарева Наталия Сергеевна | администрация Большеалабухского сельского поселения, Заместитель главы администрации | Председатель комиссии |
| 2. | Горшенева Ольга Ивановна | Директор МКУК Большеалабухского сельского поселения «ЦДИ» | Член комиссии |
| 3. | Хаустов Юрий Николаевич | Большеалабухская врачебная амбулатория, врач | Член комиссии |
| 4. | Сорокина Татьяна Ивановна | Большеалабухская библиотека, заведующая | Член комиссии |
| 5. | Ковязин Сергей Николаевич | Областное государственное учреждение «Грибановский центр временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов», директор | Член комиссии |
| 6. | Солохина Валентина Николаевна | Пенсионер, депутат Совета народных депутатов Большеалабухского сельского поселения | Член комиссии |

Приложение 2

к   постановлению

администрации Большеалабухского

сельского  поселения

от 21.03.2016 г. № 25

План мероприятий месячника

по благоустройству и санитарной очистки на

территории Большеалабухского сельского поселения

Грибановского муниципального района Воронежской области

| № п/п | мероприятия | сроки | Объём выполненных работ | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приведение в порядок территорий подведомственных организаций | Весь апрель |  | Руководители организаций и предприятий |
| 2 | Очистка улиц | Весь апрель | 15 км |  |
| 3 | Субботник. Очистка общественного парка в с. Большие Алабухи (вырубка кустарников, опиливание деревьев) | 1 апреля | 1 га | Бондарева Н.С. Сорокина Т.И. |
| 4 | Установка спортивной площадки | 4 апреля | 1 шт. | Бондарева Н.С. |
| 5 | Очистка территорий памятников погибшим в годы гражданской и Великой Отечественной войны, посадка аллеи Памяти | 5 - 8 апреля | 40 шт. деревьев | ГоршеневаО.И. Ковязина С.А. |
| 6 | Субботник. Разбивка клумбы в парке и на детской площадке, посадка аллеи памяти с. Большие Алабухи | 16 апреля | 4 клумбы 40 шт. деревьев | Бондарева Н.С. Горшенева О.И. |
| 7 | Субботник по уборке территорий сельских кладбищ (вырубка деревьев, уборка территории вокруг кладбища от мусора, уборка заброшенных могил) | 28 апреля | 9 куб.м. | Бондарева Н.С. Сорокина Т.И. |
| 8 | Уборка несанкционированных свалок, восстановление табличек «Свалка мусора запрещена» | апрель, в течении всего периода | 9 куб. м. 3 шт. таблички | Бондарева Н.С. |
| 9 | Побелка деревьев в сельском парке и на улицах. | 18- 22 апреля | 145 шт. | Бондарева Н.С. Уличкомы |